Lead-4 & Lead-305 解决方案评审问题清单

评审对象：Lead-4&305_solution_design_with_flowcharts.docx

本清单基于当前 Word 解决方案、Jira 同步 story/comment 以及渲染后的文档页面检查整理，重点识别影响开发落地、业务验收和技术实现的一致性问题。

# 1. 总体结论

文档主流程和流程图已经能覆盖 Lead-4 / Lead-305 的核心校验路径，但若直接进入开发，仍存在若干会导致实现分歧的问题。

最高风险集中在规则注册中心实现方式、DDL/schema 变更口径、Hard Stop 语义、PSI 失败后的流转、want2Talk2PSI=false 的路由行为。

建议先由业务确认校验/路由语义，再由 TL 确认技术落库、事务、规则配置和执行顺序方案。

# 2. 高优先级问题

| 编号 | 问题 | 风险 | 建议确认对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | 规则注册中心方案自相矛盾：第 3.1.3 写数据库配置规则、Caffeine 缓存、热重载、Redis 广播；第 4 章又写静态代码注册、不涉及动态数据库编排、DDL=0。 | 开发无法判断本期是代码内 rule matrix，还是新增 validation_rule_registry 表和 reload 机制。 | TL / 架构 |
| P0-2 | 异常表 schema 与 DDL=0 冲突：文档写 iic_crm_leads_exception_report 追加 exception_category、is_hard_stop，但数据库章节声明无 DDL。 | 报表字段、异常分类、hard stop 标识没有明确落库来源。 | TL / 数据负责人 |
| P0-3 | Hard Stop / Exception / Audit 口径不一致：Invalid PSI Channel、Inactive PSI 在不同 story 中既像阻断 normal processing，又被标成 non-hard-stop。 | 同一异常可能被开发成 Validation Failed、Exception Process 或仅 Audit，影响分配结果。 | 业务 + TL |
| P0-4 | 新客户 PSI 校验失败是否阻断不明确：docx 写不存在或非 Active 阻断后续流转，LEAD-230 原文更强调记录失败结果和持久化 reason。 | 新客户带无效 PSI 的 lead 是继续进入非 PSI/异常流程，还是直接停止，验收会分歧。 | 业务 |
| P0-5 | 校验执行顺序没有最终定稿：业务评论中讨论过 Channel、Campaign、Dedup、PSI Detection/Format/Enrichment/Active 的顺序，但文档没有最终 rule matrix。 | 责任链顺序、SKIPPED 规则、外部调用时机和性能优化都可能走偏。 | 业务 + TL |

# 3. 需要业务沟通确认

| 编号 | 需确认点 | 建议问题 |
| --- | --- | --- |
| B-1 | want2Talk2PSI=false 的最终路由 | 是否确认：仍进行客户 PSI 识别/校验，但不能分配给 PSI，应走 General Pool / DFA，并记录 “PSI Contact Not Requested” 或 “Non-PSI routing applied per customer intent”？ |
| B-2 | Invalid PSI Channel / Inactive PSI 的业务状态 | 是否只是不能 normal dispatch，还是 lead status 必须变成 Validation Failed？是否仍继续后续校验？ |
| B-3 | Deceased Indicator 来源 | Deceased 状态来自 IG 客户字段、外部 API，还是两者组合？系统异常或缺失数据时，是 reject、flag，还是进入人工异常处理？ |
| B-4 | Channel 判定字段 mandatory | segmentCode / country 是否能在所有数据源强制必填？若本期不能强制，fallback as-is 逻辑需要作为正式验收规则写入。 |
| B-5 | 标准 non-PSI route / exception route | Lead 和 Customer 都无 PSI 时已经确认 PASS，但后续具体进入公共池、DFA、默认分配策略还是其它路径，需要业务口径落文档。 |
| B-6 | Multiple Matching Customers 的处理 | 是否明确为 non-hard-stop 但阻断自动客户关联？是否允许后续 PSI 校验继续，还是必须等待人工处理？ |

# 4. 需要 TL / 现有逻辑确认

| 编号 | 需确认点 | 建议问题 |
| --- | --- | --- |
| T-1 | 规则可配置的本期边界 | LEAD-206 的“future rule changes without modifying execution logic”本期是否只做元数据文档/代码常量，还是实现数据库化配置？ |
| T-2 | PSI outcome 存储位置 | PSI Exists、PSI Active、PSI Sales Code Active、Channel validation result 放 lead 主表、audit 表、exception 表，还是只在 validation context 中传递？ |
| T-3 | 异常与审计事务策略 | 文档写 REQUIRES_NEW 且写入失败只 warning 不回滚核心交易，是否需要 outbox/retry/dead-letter 来保证审计完整性？ |
| T-4 | 当前 DAE as-is channel fallback | lead.source、campaign、rewardNaCampaignIds、NAM_PF / NA_PF 的现有逻辑是否仍准确？需要 TL 指定代码入口和可复用方法。 |
| T-5 | 客户匹配写回 Customer ID | 唯一模糊匹配后自动回填 Customer ID 已在评论中被业务同意，但需要确认写回字段、事务边界和是否影响下游页面渲染。 |
| T-6 | 表结构章节与实际实现一致性 | 当前文档列出 audit/archive 表字段，但第 4 章又说无需改表；需要确认这些字段是否已由 Lead-62 部署，还是只是目标 schema。 |

# 5. 建议补充到解决方案文档的内容

新增一张最终 Rule Matrix：rule_code、story、scope、dependency、hard_stop、fail behavior、audit/exception destination。

把业务顺序与技术执行顺序分开写：业务顺序描述依赖和结果，技术顺序允许优化但必须证明结果一致。

补充异常处理决策表：Hard Stop、Non-Hard Stop、Exception Process、Audit Only 分别如何更新 lead status、是否继续校验、是否进入分配。

明确 `want2Talk2PSI=false`：PSI 校验仍做，路由不走 PSI，进入 General Pool / DFA，并记录标准 exception/audit reason。

明确 Deceased、Channel、PSI Active 的数据源、fallback、超时/系统错误处理策略。

修正数据库章节：如果无 DDL，则删除新增字段/规则表实现描述；如果要新增字段/表，则补充 DDL 和迁移说明。

# 6. 建议会议议程

业务评审：确认 Hard Stop 语义、want2Talk2PSI=false 路由、Invalid/Inactive PSI 状态、Deceased 异常处理。

TL 评审：确认规则配置实现、表结构变更、PSI outcome 存储、事务和重试方案。

会后更新：把确认结果回填到解决方案文档第 3、4、5 章，并同步流程图中的分支标签。

备注：本清单仅记录评审发现，不直接修改原解决方案正文。